园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

待核草稿 · 未获正式发布批准

2026-09-23

目录

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

第一章 项目理解与边界

本项目的已知设备范围为安全接入网关2台、集中审计节点1套。资料同时表明现网边界采用双链路。

日志留存口径存在180天与不少于6个月两种记载；运维责任人和最终IP地址尚未提供，均作为待确认事项保留。

第二章 总体技术方案

事实边界是双链路现网、2台安全接入网关和1套集中审计节点。

方案建议采用并行建设和分步切换，以响应不停机约束；该表述是工程推断，须由项目审核人确认后实施。

第三章 实施与切换计划

代表性资料给出的计划实施窗口为2026-10-15至2026-10-18。实施前先确认运维责任人、最终IP地址和日志留存口径。

切换按准备、并行验证、分步迁移和回退确认执行；未确认事项不得在现场自行补造。

第四章 验收与风险控制

数量核对范围为安全接入网关2台、集中审计节点1套；验收记录必须关联当前输入版本与来源哈希。

内容检查必须分别核对事实、推断、冲突和缺项。冲突和缺项关闭前，本文件保持待核草稿状态。

表1 输入设备清单（待核）

| 原行号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r-001 | 安全接入网关 | 2 | 台 | 人工录入 |
| r-002 | 集中审计节点 | 1 | 套 | 人工录入 |

第五章 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人和最终IP地址待业务确认

日志留存180天与不少于6个月的口径待统一