企业平台规范驱动开发方案

1  原总体规划评估

结论

原文适合作为业务愿景和架构讨论稿，尚不足以直接约束AI开发。方向可保留：统一平台、复用旧系统、人工审核、独立数据库、文档脱离WorkBuddy。主要缺口不在技术栈，而在范围分期、可验证行为、身份边界和决策记录。

本次改造为待审批SDD草案，不把建议改写成“全部已确认”。新增需求编号、任务划分和验收场景属于设计建议；获得模块负责人批准后才成为开发基线。

主要问题与处理

| 原文位置 | 问题及影响 | 本包处理 |
| --- | --- | --- |
| 开头第2至3段与产品首期范围 | 总目标同时交付技术方案、可研和PPT，首期排除后两者；AI可能全做或永久忽略 | 明确P1技术方案Word，P2同源可研与PPT；保留最终愿景 |
| 开头第4段 | 文档项目路径与工程部门描述粘连；工程计价仅一句话 | 分离资产清单，新增工程范围草案与准入条件，不虚构定额接口 |
| 开头第7至8段 | “实时展示”没有刷新范围、时限或异常语义 | 定义刷新、更新时间和陈旧状态；时限列为D-06 |
| 产品技术方案与业务流程 | LangGraph已选，但投递、恢复、审批和重复执行边界缺失 | 区分Django业务记录、图执行检查点与工件回执，增加故障验收 |
| 产品验收 | “质量合格”没有固定格式基线 | 增加固定内容回归、结构检查、Office渲染和人工视觉验收 |
| 产品说明末尾 | 残留“如果你接入的是……”未完成句子 | 删除聊天残句，不保留为需求 |
| 人事开头及说明 | 混入“明白”“我先把SSD……”等聊天文字 | 改为范围、强制行为、验收与决策项 |
| 招聘评分基线 | 旧Dify与新Skills不等价，可能被AI自行二选一 | D-04阻断正式评分发布；必须有HR批准的标准和样例 |
| 人事FastAPI架构 | 图示容易被理解为强制合并招聘和转正 | 保留原服务与状态机，不以统一技术栈为由迁库 |
| 经营接入 | 项目列表桥接与完整财务看板的差别不够醒目 | 分开导航、机器API、SSO与完整指标验收 |
| 全文权限 | 模块入口权限容易被误认为全部资料和审批权限 | 增加对象、动作和字段权限；管理员与总经理不自动获人事正文 |
| 全文执行方式 | 没有需求编号、负向场景、任务依赖和变更流程 | 增加REQ、AT、任务映射与发布闸门 |
| 全文待定项 | 性能、模型、外发、保留期未给明确值 | 列入D-01至D-09；不凭空写“最佳性能”或验收通过 |

保留的架构决定

平台保留React、Django/DRF、Django Admin和独立PostgreSQL。

文档工具优先复用，新增平台执行层；目标运行不依赖WorkBuddy。

RAGFlow负责授权检索，LangGraph仅用于有实际需要的AI执行流程。

人事FastAPI和转正状态机可保留；经营系统仍是经营数据权威来源。

不合库、不维护两本账、不引入n8n、通用Agent平台或大型BI设计器。

验证边界

“已有文件可生成”“已有测试报告”“源码存在某接口”是不同证据。模型、平台、权限或运行环境变化后，仍须执行本次范围的回归。架构不能证明质量或吞吐；合成数据不能证明真实招聘效果；前端可见不能证明后端授权有效。

本轮完成原文审阅和规范转换，没有执行完整代码安全审计、模型效果实验、财务对账、性能压测或业务验收。此前本会话读取的源码线索仅用于识别风险；实施前需重新记录HEAD、未提交差异和实际配置来源。

证据来源

原文：C:/Users/BJRunner/Desktop/企业平台总体规划.docx。原文位置按正文顶层块顺序定位，包含段落与表格。

SHA256：046907eb1ec6518c2e2d6f2a6ff0e6398c8e2ddbdf4c8903382bc6dc505860dd。

平台：docs/PHASE1_SCOPE.md、OPS_WORKSPACE.md、PHASE1_CLOSURE.md；历史状态不自动覆盖最新用户指令。

文档：skills/bj-work/references/workflow-contracts.md、skills/bj-docs/scripts/production.py与office_render.py，存在宿主、批准与Office环境边界。

招聘：ARCHITECTURE.md、skills/README.md、gateway/main.py；两条路线不等价，客户端user_id不是可信身份。

转正：实际代码在.worktrees/v1-demo，不能根据根目录旧README认定尚未实现。

经营：backend/ledger/reports.py、services.py及docs/结构优化当前状态.md，保留财务规则与当前版本。

方法参考：GitHub官方github/spec-kit，README读取基线提交d4229c071c7ea3885b43e8a7739847300f618f13。仅参考规范、计划、任务与验证分离，不宣称本包与其目录或命令兼容。

2  总体需求规范

版本0.1，状态为待审批草案。本文规定业务目标、边界和分期；技术设计见PLAN.md。“必须”为获批后的强制行为；建议和待确认项不得被AI当作已批准事实。

目标与使用者

统一平台内完成产品方案编制、人事协同和经营查看；工程成本在资料及专业口径具备后分阶段接入。员工无需WorkBuddy、本地脚本或个人模型密钥。平台管理员负责人员和运维，不天然拥有所有业务资料。

使用者包括产品人员与方案审核人、HR与岗位负责人、主管与评价人、销售/工程/财务填报人、总经理和管理员。一人可有多个角色；人员与审核分工由D-03确认，不由模型指定。

分期与范围

| 发布包 | 交付边界 | 真实业务接入或发布条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 公共基线 | 平台复用、身份及对象权限、资料隔离、错误与审计 | D-03、D-08、D-09；生产发布另需D-06、D-07 |
| P1 产品首期 | 一种技术方案Word、蓝图/成稿人工批准、恢复和局部修改 | D-01、D-02、D-03、D-07、D-08及G0 |
| P2 产品扩展 | 同源可研和PPT，独立目的、模板及审核证据 | P1通过，D-02补齐两类成果基线 |
| H1 人事招聘 | JD、标准确认、简历分析与导出 | D-01、D-03、D-04、D-07、D-08及G0 |
| H2 人事转正 | 原状态机、评价、主管建议、HR审核与归档 | D-03、D-07、D-08及G0；不强制依赖H1 |
| B1 经营接入 | 经营总览、明细和导出；保留原写入系统 | D-03、D-06、D-07、D-08及G0 |
| E0 工程盘点 | 一个专业的清单、计价依据、样例与交接方案 | 指定造价负责人；不产生正式定额结果 |
| E1 工程试点 | 获准范围的核查、候选推荐、人工审定与交接 | E0完成，D-05、D-06、D-07、D-08及G0 |

各包可按资源部分并行，但不得一次实现所有模块。建议下一包选P1，最终由D-09决定。各发布包上线均需D-06性能/预算标准与D-07部署标准；“进入开发”不等于“批准上线”。工程资料不齐只阻断E1，不阻断无关模块。

表中条件不是所有编码的统一前置：D-09批准范围后，可按获批PLAN实施Mock、合成样例和隔离功能。D-01仅阻断未许可的数据处理及真实模型调用；D-06阻断性能承诺与发布；D-07阻断正式上线；D-08阻断真实跨系统接入。D-04仅阻断正式简历评分，不阻断已获准的JD流程。不得将隔离实现写成真实业务验收。

不做：WorkBuddy运行依赖、通用Agent市场、n8n、任意流程设计器、复杂微服务重建、合库、自动用人决定、自动批准方案、自动正式计价和自动记账。Demo为未来独立范围，不因本包自动启动。

数据权威与版本

| 数据 | 权威来源与边界 |
| --- | --- |
| 账号、模块授权 | 平台Django；业务端检查对象和操作权限 |
| 文档任务、批准、成果版本 | 平台文档记录；LangGraph只保存执行状态 |
| 正文、清单绑定、引用、模板 | 固定工具版本与任务工件；哈希不证明人工批准 |
| 招聘标准、结果和人工复核 | 选定的人事业务基线；平台不维护第二套评分 |
| 转正评价与审批 | 原转正服务，保留状态机和快照 |
| 合同、应收、到账与指标 | 原经营系统，平台不重算或复制维护财务账 |
| 知识索引 | RAGFlow，注明来源，不替代实时业务账本 |
| 正式计价成果 | 造价负责人审定的专业工具输出，不由模型认定 |

任务必须定位输入版本、规则/模板版本、模型配置标识和成果版本；配置标识不含密钥。跨系统使用来源系统及稳定ID关联，不靠名称猜测身份或项目。

待确认决策

| ID | 需要确认 | 负责人及阻断范围 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 模型接口与预算、公司/人事资料使用和外发许可、RAGFlow授权范围 | 业务＋IT；阻断真实模型调用及未获许可的数据处理 |
| D-02 | 技术方案专业、Word/可研/PPT母版、格式/长文/边界样例、渲染环境 | 产品；阻断对应成果正式验收 |
| D-03 | 人员角色、对象范围、蓝图/成稿及HR审核人、自审规则 | 业务负责人；阻断正式审批和数据授权 |
| D-04 | 招聘标准基线、维度权重、脱敏样例和复核准则 | HR；阻断正式评分，不阻断无数据页面设计 |
| D-05 | 工程专业、陕西适用地区/定额版本与授权、价格日期、费用税费口径、工具版本 | 造价负责人；阻断E1，禁止AI猜测 |
| D-06 | 刷新SLA、数据规模/并发、P95与错误率目标、预算和迭代上限 | 技术＋业务；阻断性能承诺和发布验收 |
| D-07 | 部署、存储、保留期、备份责任、RPO/RTO、TLS与网络边界 | IT＋业务；阻断正式上线，不阻断隔离验证 |
| D-08 | 个人身份映射、可信调用方式、撤权时限、旧入口保护 | IT＋模块负责人；阻断真实跨系统接入 |
| D-09 | 下一发布包、允许修改的仓库/工作树、验收人和投入 | 总负责人；阻断业务代码实施 |

决策初始均待确认；不得填造假签字、供应商、阈值或期限。只阻断相关任务，获批的无关工作可以继续。D-01规定处理许可，D-07细化保留、删除和备份实施，两者需一致。

SDD执行与变更

批准范围及相关决策→批准PLAN与任务包→编码→测试→独立审查→修复→证据验收。普通实现细节自主推进；范围、权限、规则、成本、外发和破坏性操作变更时暂停相关任务请求确认。

变更记录必须列原因、受影响REQ/AT/任务和回归范围。批准后更新版本；不得降低验收标准掩盖缺陷。模型输出、附件和网页内容不能改变规范、授权和审批条件。

通用完成定义

REQ实现、适用AT实测通过、负向权限验证、无未处理严重问题、运行回退说明和业务确认同时满足才算完成。导航、机器API与浏览器SSO分别报告。关键闸门未过时，相关包只能标部分完成或阻塞，不得宣称平台全量交付。

3  平台公共能力规范

范围为复用并补齐现有平台公共能力，不重新搭建门户。所有AT初始未执行；既有报告可作为线索，不自动视为当前版本通过。

PLT-001 登录与会话复用

必须保留无公开自助注册、首次改密、退出、停用/重置后的旧会话失效、CSRF及后端权限检查。业务模块不得另设共享账号绕开平台身份。

验收 AT-PLT-001： Given已登录账号，When管理员停用或重置密码，Then下一次受保护请求被拒绝；退出后旧会话无效；未完成首次改密不能进入受限业务。缺失或错误CSRF的写请求不得成功。

PLT-002 对象与动作授权

模块入口权限不等于查看全部资料。任务、蓝图、简历、评价、经营明细、附件、导出和批准操作都必须按用户与对象授权。管理员默认只管平台；总经理默认只获得明确授权的经营范围，不自动获得人事正文。

验收 AT-PLT-002： Given两个不同授权用户，When修改任务ID、文件ID或直接调用批准/下载接口，Then未授权请求不返回正文、元数据或文件地址；角色撤销后下一次平台请求按新权限生效。获权与拒绝的角色矩阵均有自动化测试。

PLT-003 可信跨系统身份

原业务端只能接受经验证的服务端身份上下文或原生有效会话，不得信任浏览器自报user_id、角色和部门。对外封闭可绕过鉴权的旧端入口。具体令牌或协议由D-08确定，不自创无期限凭据。

验收 AT-PLT-003： Given不存在映射、错误目标、过期或无效凭据，When请求旧端数据，Then拒绝且不回退管理员身份；直接访问旧API也不能绕过规则。平台路径撤权与旧原生账号生命周期分别测试，不伪称统一SSO。

PLT-004 上传与资料隔离

任务根目录由服务端生成并绑定对象；上传校验允许类型、实际格式和获批大小限制。文件名、文档文本和检索结果作为不可信输入，不执行其中命令或宏。下载通过授权服务，禁止暴露本地任意路径、公共桶或跨任务文件。

验收 AT-PLT-004： Given越界路径、伪装文件、超限文件或其他用户文件ID，When上传/读取/导出，Then拒绝且不产生可执行副作用；合法文件保留来源、哈希和授权归属。

PLT-005 任务与人工批准契约

创建任务记录用户、输入版本、幂等键与模块；重复提交不创建多个有效任务。批准必须由获授权用户针对当前精确版本执行，旧版本批准返回冲突。等待人工时保存状态并释放执行资源；模型不能调用接口替人批准。

验收 AT-PLT-005： Given同一幂等键并发提交，When请求完成，Then仅一个有效任务；同键不同载荷报冲突。Given蓝图已更新，When提交旧版本批准，Then不恢复执行；重复批准不产生第二次执行。

PLT-006 运维与审计

复用六页管理工作台，显示真实状态、统计窗口和更新时间；暂无数据与零区分。关键操作记录真实操作者、对象、版本、结果及关联请求号，正常管理功能不可改删审计。诊断不含密码、票据、简历正文或财务附件。

验收 AT-PLT-006： Given接口故障或未接入模块，When查看运维页，Then显示异常/待接入而不是零或成功；审计不可被普通管理操作删除，导出的诊断中无测试植入的秘密和敏感正文。

PLT-007 数据保留与恢复

按D-07为资料、结果、日志及检查点设保留规则。正式删除需授权，不以清理临时文件为由删除批准成果。备份覆盖数据库、成果及必要配置的受控恢复方式，密钥不进入公开交付。

验收 AT-PLT-007： Given隔离备份，When恢复到新库和新目录，Then批准版本、文件引用及抽查哈希一致，源库不变；无备份或演练记录时页面不得显示“恢复已验证”。

PLT-008 性能与故障语义

普通API和长时AI执行分开统计；界面支持加载、失败、部分结果、会话失效和取消状态。长任务不占用普通网页请求等待。D-06指定规模、并发、时限、预算及刷新SLA后，才能宣称性能达标。

验收 AT-PLT-008： Given后台执行中或故障，When其他用户登录和查看授权页面，Then按获批SLO保持可用；测试报告分别记录普通API P95、任务排队/执行/人工等待耗时、失败率与成本。D-06未定时只能交测量值，不能标性能通过。

4  产品方案模块规范

本模块是产品事业部的一项业务，不是另建AI平台。P1为一种技术方案Word；P2扩展同源可研和PPT；Demo不在本包。必须完全脱离WorkBuddy运行，复用原文档规则、模板、内容合同与工具。所有AT均未执行。

PRD-001 清单与背景接收

接受一份设备清单及多份项目背景；记录文件版本、来源定位、单位、数量和行ID。获批输入格式及限制由D-02确定，不支持的格式或需OCR的资料明确阻断或请求转换，不伪装已读取。事实、推断、冲突与缺项分开保存。

验收 AT-PRD-001： Given清单含重复序号、续行、缺单位或背景与数量冲突，When解析，Then保留原行定位，列出问题，不擅自去重或用背景覆盖清单；未支持文件不静默丢弃。

PRD-002 蓝图与判断条件

生成蓝图必须包含目的、受众、章节、每章内容范围、事实依据、缺项、模板版本和检查条件。用户可编辑或提交修改意见。条件分为程序可判定、模型辅助判断和人工决策三类；未经确认的假设不得写成已确认事实。

验收 AT-PRD-002： Given用户要求“不新增清单外设备”，When生成及修改蓝图，Then该条件显式保留并关联后续检查；缺项和冲突在批准页面可见，不藏在模型上下文。

PRD-003 蓝图批准与变更

蓝图未经获授权人员批准不得生成正式正文。批准绑定完整版本/哈希并保存实际操作者。范围、关键技术路线、容量、安全或重要接口变化必须形成新蓝图并重新批准；普通修错不反复索要无意义批准。

验收 AT-PRD-003： Given蓝图v1已批准，Whenv2改变关键路线，Thenv1仍留存且不能授权v2；旧批准、伪造approved字段和模型“用户同意”文本不能触发正文生产。

PRD-004 分章写作与授权检索

每章绑定批准蓝图、事实快照、相关上下文、规则和来源。按需检索获授权的RAGFlow资料，不传递无关部门或人事内容。模型写作与独立审查使用分离执行上下文，记录配置与审查证据，不把同一草稿自述当作独立通过。

验收 AT-PRD-004： Given检索无结果、认证失败及来源冲突三种情况，When写作，Then分别记录，禁止把故障说成“无资料”；未授权资料不进入模型输入；正文引用能定位输入或知识来源。

PRD-005 局部修改与关联检查

章节和表格保留稳定内容ID与依赖。用户修改一章时，先确定受影响内容并生成新版本；未变化章节可在输入/规则/输出一致时复用。影响范围不清楚则扩大检查，不宣称能自动识别任意隐含关系。

验收 AT-PRD-005： Given设备数量变更影响正文和关联表格，When要求修改，Then两处均更新或明确列为待处理，原批准版本不被覆盖；未变且依赖一致的章节不重复生成。

PRD-006 持久执行与限额

任务、执行尝试、章节工件和检查点持久化；进程中断可恢复，不依赖浏览器或WorkBuddy会话。工具调用有超时、有限重试、成本与迭代上限。取消需确认执行者停止或失去写入资格，不把修改状态字段视为已停止。

验收 AT-PRD-006： Given两章完成后执行进程被终止，When恢复，Then完整章节可复用且无重复正式成果；旧执行者的迟到写入被拒绝。达到配置限额转待人工处理，不无限循环或伪造成功。

PRD-007 内容检查与成稿批准

检查事实、数量、术语、来源、完整性和用户条件；自动检查通过只产生待审核稿。正式成果必须经获授权人批准。退回意见绑定版本并指定修改范围；版本变化使相应检查与批准证据重新评估。

验收 AT-PRD-007： Given存在无来源参数或不一致数量，When提交审核，Then问题可见且不能标内容检查通过；未经人工批准只能下载明确标记的草稿，禁止自动发布为正式方案。

PRD-008 格式冻结与回归

默认不改已验收母版、样式、内容schema、生成器和Office渲染路径；必要兼容修改单独列差异。先用固定结构化内容回归，再测模型产物。页面尺寸、页边距、字体、字号、编号、表格、图题、目录、页码和页眉页脚均有基准；内容变长导致页数变化不要求文件字节相同。

验收 AT-PRD-008： Given获批固定内容、长表格、长标题及多章节样例，When在目标环境生成、更新目录并渲染，Then结构检查通过，逐页无溢出/遮挡/错号/乱码，Word可编辑保存；产品负责人确认与基准一致。无渲染或视觉证据仅为待验证草稿，不得正式发布。

PRD-009 同源可研扩展

仅P2实施。可研与技术方案共享输入事实和版本，但可研独立回答必要性、备选方案、实施条件、风险与经济资料边界；不能复制正文换标题。缺少成本或收益依据不得编造经济结论。

验收 AT-PRD-009： Given同一清单和背景，When生成两类报告，Then核心事实一致且论证目的不同；缺少经济依据明确列待确认，批准范围及格式证据分别可追溯。

PRD-010 PPT扩展与同源交接

仅P2实施。PPT从已审结构化内容ID派生，保留来源和版本，优先复用现有PPT工具，不反复解析Word猜内容。用户确认汇报受众、大纲和模板；源内容变化时标记影响范围和过期状态。

验收 AT-PRD-010： Given批准内容被修改，When查看旧PPT，Then显示来源版本过期；新PPT与批准事实一致，每页经实际渲染检查。Word生成通过不代表PPT质量通过。

页面与数据

页面仅需任务列表、提交页、蓝图编辑/审批、执行进度、成稿审核和成果版本。关键对象为SourceFile、Task、BlueprintRevision、Approval、ChapterArtifact、Review、Deliverable；名称为逻辑模型，不强制同名数据库表。

批准记录在Django，执行检查点在执行器，工件哈希在工具层。三者通过task_id、版本与attempt_id关联，不并列维护三套最终审批状态。D-01、D-02、D-03、D-06至D-08未确认时，按影响范围限制开发或发布。

5  人事协同模块规范

状态：待审批规范草案。本文所有验收条件（AT）均未执行，不代表任何能力已完成、上线或通过验证。

范围与原则

本模块仅覆盖 JD 生成、简历筛选、转正协同。平台前端采用 React，Django 作为统一真实身份与权限入口；现有招聘 FastAPI 服务应优先复用，可与平台同机独立部署，但本规范不决定迁库、合库或改写为 Django。模块必须完全脱离 WorkBuddy，既有 WorkBuddy 技能不得成为运行依赖。AI 输出均为辅助信息，最终业务责任由获授权人员承担。

不做

不恢复已取消的人才库，不将候选人自动沉淀为人才资产。

不强制全部 HR 流程使用 LangGraph，不因统一平台重写现有服务。

不接入真实钉钉；转正现有 demo 身份和 mock 钉钉仅作现状参考，不得表述为生产完成。

不预设评分阈值、并发数、重试次数或性能指标；相关数值由审批或实施配置确定。

HR-001 统一身份与权限边界

系统必须以 Django 建立的登录身份和授权结果为准，React 或浏览器提交的 user_id 只能视为普通输入，不能用于认证或越权判定。FastAPI 接口必须接收可验证的服务端身份上下文，并区分 HR、用人经理及平台管理员权限。关键操作必须记录操作者、时间、对象、动作与结果。

验收 AT-HR-001： Given 用户仅修改浏览器请求中的 user_id，When 调用受限接口，Then 权限不随该值变化；Given 无相应角色，When 尝试确认标准或作出 HR 决定，Then 请求被拒绝并留下审计记录。

HR-002 JD 生成闭环

JD 流程必须按“需求录入→缺项检查→内容生成→HR 修改→HR 确认”执行。缺少岗位职责、任职要求等必填业务信息时，系统必须明确列出缺项，不得将推测内容伪装为已确认事实。只有 HR 确认后的版本可标记为正式 JD，并保留生成稿、修改稿、确认人和版本关系。

验收 AT-HR-002： Given 需求存在缺项，When 请求生成 JD，Then 返回缺项且正式状态不成立；Given HR 完成修改并确认，When 查看正式版本，Then 内容、版本、确认人和确认时间可追溯。

HR-003 评分基线门禁

简历筛选前必须由 HR 确认筛选标准，并完成决策 D-04：选定评分基线及验收样本。旧目录中的 FastAPI+Dify 路径与 WorkBuddy 技能评分不等价，未经 D-04 不得默认选择其中任一路径、混合分数或宣称兼容。运行时必须绑定评分基线版本。

验收 AT-HR-003： Given D-04 未批准，When 发起正式评分，Then 系统阻止任务并提示待确认事项；Given 基线已批准，When 创建任务，Then 任务保存基线版本且可用已批准样本复核输出。

HR-004 简历接收与外部数据许可

每份简历必须作为独立输入分析，禁止因同批其他候选人的内容改变其事实提取。处理外部来源简历前必须完成 D-01，明确数据来源许可、使用范围、保存期限及删除要求；未获许可的数据不得进入正式处理。关键数据至少包括原始文件引用、候选人标识、任务、基线版本和处理状态。

验收 AT-HR-004： Given D-01 未确认或来源超出许可范围，When 提交简历，Then 系统拒绝正式处理；Given 同一简历分别单独提交和批量提交，When 使用同一基线，Then 事实提取与证据引用不受其他简历影响。

HR-005 证据、未知与程序评分

分析结果必须为每项判断提供可定位到原文的证据引用；无法从材料确认时必须标记 UNKNOWN，且 UNKNOWN 不得自动等同 FAIL。总分必须由程序按已确认规则加权计算，模型不得直接给出不可复算的最终分。结果应同时保存分项值、权重、未知项和证据。

验收 AT-HR-005： Given 简历未说明某要求，When 分析该项，Then 输出 UNKNOWN 而非 FAIL；Given 已保存的分项与权重，When 重新计算，Then 可复现同一总分，且每个非未知判断可定位证据。

HR-006 批量任务可靠执行

批量筛选必须采用有限并发，并优先复用已有 claim 租约工具，保证任务领取、租约到期再领取和完成确认可追踪。失败可按配置重试，但同一任务的重复领取或重复回调不得生成重复结果；单份失败不得阻断其他简历，最终状态必须区分成功、失败、处理中和待重试。

验收 AT-HR-006： Given 工作者处理中断且租约到期，When 其他工作者重新领取，Then 任务可继续且最终仅保留一个有效结果；Given 单份简历持续失败，When 批次结束，Then 其他结果可用并能查看该项失败原因。

HR-007 HR 最终决定与人才库限制

评分和建议不得自动产生录用、淘汰或人才库归档结论。系统必须展示基线版本、证据、未知项和失败信息，由获授权 HR 记录最终决定及理由；模型结果变化不得覆盖人工决定。任何加入人才库的入口均不得在本范围内恢复。

验收 AT-HR-007： Given 分析建议为通过，When HR 尚未确认，Then 候选人仍无最终业务结论；Given HR 已作决定，When 重新分析，Then 原决定保留并标明新旧分析版本，不自动进入人才库。

HR-008 转正确定性状态机

转正流程必须使用 draft→collecting→manager_pending→hr_pending→archived 的确定性状态机，仅允许经授权角色触发合法迁移。关键数据包括员工、当前状态、材料、经理意见、HR 结论、操作者与时间。AI 只能辅助汇总或提示；AI 超时、失败或不可用时，人工提交、审批和归档必须仍可继续，并记录降级原因。

验收 AT-HR-008： Given 当前为 collecting，When 无权限用户或请求跳转 archived，Then 状态不变且记录拒绝原因；Given AI 服务故障，When 经理和 HR 按合法顺序操作，Then 流程可到达 archived，审计信息完整。

待确认决策

D-01 外部数据许可： 确认简历来源、授权依据、用途、保存期限、删除与导出边界；未批准前关闭正式导入。

D-04 评分基线与验收样本： 由 HR 明确评分维度、权重、未知项处理及代表性样本预期；批准前不得启用正式评分或选择旧实现路线。

6  工程成本模块规范草案

原文只明确“成本测算清单、陕西省定额测算”，不足以直接开发正式计价。E0仅盘点和样例验证；E1须D-05批准。以下是范围建议，不代表定额、数据授权、计价接口或准确率已落实。所有AT未执行。

ENG-001 专业范围与依据准入

明确一个主营专业、适用地区、定额版本、工程条件、价格基准日、数据使用许可及造价负责人；将定额计价、内部预计成本、商务报价分开。不能把“陕西省定额”当作唯一且无需确认的数据集。

验收 AT-ENG-001： GivenD-05缺失任一必要依据，When请求正式套项或计价，Then阻止并列出缺口；E0可整理清单和人工样例，但不生成看似正式的定额编号或金额。

ENG-002 清单保真与缺项

保留原行号、设备规格、单位、数量、来源和版本；缺失工程量及施工条件明确列为待确认。任何单位换算和人工修订须有依据并保留原值，不靠模型猜测工程量。

验收 AT-ENG-002： Given缺单位、同名不同型号或数量冲突，When解析清单，Then逐项列问题，不自动合并或补数；人工修订前后可追踪且能回到原行。

ENG-003 候选推荐与人工审定

仅在授权适用数据内推荐定额候选，展示条目、来源版本、匹配依据、限制和未满足条件。模型建议不等于审定套项，造价人员可选择、修改或拒绝。

验收 AT-ENG-003： Given没有匹配依据，When推荐，Then返回无法确认而非编造编号；未经造价人员确认的候选不能进入正式计价结果。

ENG-004 计算与专业工具交接

金额由确定性程序或获批专业工具计算，明确精度、舍入、费用和税费口径。正式结果以审定专业工具输出为准；API未落实时允许经确认的文件交接，不假设广联达具备当前可用接口。

验收 AT-ENG-004： Given独立人工审定样例，When计算和交接回传，Then逐项核对数量、单位、单价、费用与总额，差异可解释并符合D-05容差；不得仅因总价接近就通过。

ENG-005 版本与审批保护

输入、候选选择、计算配置和输出均有版本；已批准成果只读，新变更生成草稿。导出标明预计成本/定额计价/商务报价类别及审批状态，不混称正式造价。

验收 AT-ENG-005： Given清单数量变化，When重新测算，Then旧批准版本保留、新版本列差异并重新审核；未授权用户不能修改审定或下载受限成果。

E0交付和待确认

E0交付专业范围表、清单样例、定额与价格数据来源、合法使用边界、人工审定样例及文件/API交接可行性记录。D-05不足时E1保持阻塞；不影响已获批产品、人事或经营工作。

7  总经理经营看板规范

保留现有经营台账作为权威来源。平台只统一入口、个人身份和获授权的展示；不合库、不重做金额规则、不增加AI算账或通用BI设计器。所有AT未执行，历史隔离项目列表联调不代表最新完整看板通过。

BIZ-001 角色与来源边界

总经理默认经营只读；销售、工程、财务继续在原系统按既有规则填报。个人账号明确映射旧端身份，不共享ceo账号，不由前端角色参数决定范围。经营权限不自动开放人事正文。

验收 AT-BIZ-001： Given总经理只读身份，When尝试入账、调整或改写部门记录，Then被拒绝；无映射用户不能读取经营数据；原生填报和权限回归不受平台接入影响。

BIZ-002 总览与专项页面

提供经营总览、销售情况、工程进度、财务情况和项目详情。沿用原接口和稳定项目ID，能从汇总下钻到授权记录。平台不保存另一套可编辑财务账。

验收 AT-BIZ-002： Given同一用户、期间和筛选条件，When对照平台与旧系统页面/API，Then项目集合与指标一致，明细下钻可解释汇总，不包含未授权记录。

BIZ-003 计算口径与分页

沿用后端Decimal及确认/调整/作废规则，区分年度发生额、当前存量和预测数据。汇总依据完整授权筛选集，不依据当前页；不得在前端或模型中重新计算正式指标。

验收 AT-BIZ-003： Given多页数据及已作废到账、未确认应收等边界样例，When切页和筛选，Then相同筛选的汇总不因页码改变，正式金额与原系统完全按同口径对照。

BIZ-004 刷新与异常反馈

按D-06执行刷新，显示来源、数据时间与最近成功获取时间；编辑中的原系统表单不被刷新破坏。超时、失败与过期数据有明显状态，旧缓存不得冒充实时结果，未取到值不得显示零。

验收 AT-BIZ-004： Given旧端离线、超时、空结果和真实零值，When刷新，Then四种状态可区分；恢复后数据更新时间更新，刷新时延在批准SLA内。未确定D-06不能宣称“实时”。

BIZ-005 明细附件与导出

明细、附件、审计和导出执行与页面一致的对象/字段权限，导出注明筛选范围、数据时间和口径。下载请求重新检查权限，撤权后不可继续通过旧链接取数。

验收 AT-BIZ-005： Given用户撤权或替换项目/附件ID，When请求明细或导出，Then拒绝且不泄露内容；合法导出与同一筛选快照对账一致，数据变化时明确新快照而非混合比较。

BIZ-006 分级接入与回退

分别验收导航、可信只读API和浏览器SSO；本期不默认实现SSO。接入默认可关闭，停用后原系统独立运行。旧端结构已变化时必须对当前获准基线回归，不直接合入历史工作树。

验收 AT-BIZ-006： Given桥接关闭或平台停止，When使用原系统，Then原登录和填报仍可用；平台不得宣称接通。最新版本回归失败不得上线，不回滚用户无关未提交成果。

8  技术实施计划

本文为待审批技术设计，不是已实现接口说明。先读总体与本次模块spec，再确认相关D项。模型、任务队列组件、部署机和性能阈值尚未选定，不伪造最终配置。

现有资产与修改边界

| 资产 | 位置 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 统一平台 | C:/Users/BJRunner/Desktop/ai智能体平台 | 复用React、Django、权限与Admin，仅补当前包必需能力 |
| 文档工具 | C:/Git_projects/bj_device_company | 固定版本复用；不运行时读取不断变化的开发目录 |
| 招聘 | C:/Users/BJRunner/Downloads/HRBP_AI_招聘系统_V1.9_批量招聘引擎_深度优化版 | 先确定D-04，保留规则/解析/导出；替换WorkBuddy宿主依赖 |
| 转正 | C:/Users/BJRunner/Desktop/转正工作流/.worktrees/v1-demo | 保留FastAPI、状态机和评价记录；补真实身份，不迁库 |
| 经营 | C:/Users/BJRunner/Desktop/监控看板 | 保留财务规则、数据与原登录；旧端修改单独批准 |

实施前记录每仓库HEAD、分支、未提交差异和允许文件；历史工作树不等于当前日常源码。未经批准不stash/reset、不提交用户原改动、不自动推送或重启原服务。若需要隔离工作树，用获准源码快照，不复制凭据、数据库和业务附件。

目标结构

React统一业务与管理入口 → Django平台身份/授权/适配 → 各独立业务能力。

产品：Django任务与人工批准 → 持久任务交接 → 独立worker与LangGraph → 模型/RAGFlow/原文档工具。

人事：平台可信身份 → 保留的招聘与转正FastAPI业务服务；AI后台执行与确定性审批分开。

经营：平台授权查询 → 原经营Django及其数据库；不在平台重算财务。

工程：E0先落实数据与交接；E1仅在批准专业范围内提供辅助。

首期允许同机分进程，文档worker不占用网页请求。不得以此默认引入第二套完整微服务平台；也不得用临时后台线程冒充可恢复任务系统。

文档执行状态

业务状态与执行阶段分开。业务状态建议为DRAFT、WAITING_INPUT、QUEUED、RUNNING、WAITING_REVIEW、FAILED、CANCELLED、COMPLETED；阶段为INTAKE、BLUEPRINT、WRITING、CONTENT_CHECK、RENDER、FINAL_REVIEW。命名可在获批设计中统一，但语义不能遗漏。

正常路径：DRAFT → QUEUED → RUNNING/INTAKE → RUNNING/BLUEPRINT → WAITING_REVIEW/BLUEPRINT → QUEUED → RUNNING/WRITING → CONTENT_CHECK → RENDER → WAITING_REVIEW/FINAL_REVIEW → COMPLETED。

缺项进入WAITING_INPUT，补充产生新输入版本；退回进入相应修改阶段并保留历史；技术失败进入FAILED，获准重试创建新attempt；取消在执行者停止或失去有效写入租约后进入CANCELLED。在途取消前显示请求已提交，不伪称停止。COMPLETED仅指当前范围人工批准，扩展或改稿另建版本。

状态权威与可靠交接

Django保存业务任务、真实批准和成果版本，是产品业务状态权威。

LangGraph检查点只描述执行进度；任务ID由服务端关联，不能凭客户端thread_id跨任务恢复。

原工具回执用于核对输入输出字节与复用条件，不能替代批准。

人事和经营正式业务状态仍由原业务服务维护；门户只展示明确关联的状态。

批准事务与恢复请求必须可靠衔接：持久化待执行动作或使用现有事务投递机制，失败可重试且不重复恢复；禁止“已批准但只发了易丢内存通知”。

worker需持久领取、租约/所有权、心跳或可验证停止、attempt/fencing标识、有限重试和迟到结果拒绝。具体复用何种队列由T-G02评估一次确定，不自行开发通用调度平台。

文件先写新版本临时位置，校验成功后登记成果；重复运行不能覆盖批准文件。业务库与文件失败时保留可对账状态并提供清理规则。

拟定文档接口

以下为设计合同，不宣称现有API存在。路径可在技术评审时调整，语义和权限测试必须保留。

| 操作 | 拟定接口 | 最小合同 |
| --- | --- | --- |
| 建任务 | POST /api/product/tasks/ | 输入引用、文档类型、用户要求、Idempotency-Key；用户由会话决定 |
| 查任务 | GET /api/product/tasks/{id}/ | 状态、阶段、版本、可执行动作、脱敏错误，不返回任意路径 |
| 改蓝图 | PATCH /api/product/tasks/{id}/blueprint/ | expected_version与修改内容；陈旧版本409 |
| 作决定 | POST /api/product/tasks/{id}/decisions/ | artifact_id、version、hash、approve/revise及意见；操作者来自后端 |
| 取消/重试 | POST /api/product/tasks/{id}/cancel/ 或 retry/ | 当前版本与原因；按允许状态转换并幂等 |
| 下载成果 | GET /api/product/artifacts/{id}/download/ | 重新检查对象权限；区分草稿/批准版本 |

通用错误：401未认证，403无权限，404未找到或按策略隐藏受限对象，409版本/幂等冲突，413超限，422输入校验失败，429限流，503依赖不可用。返回稳定错误码、用户说明和request_id；不回显秘密、绝对路径或原始敏感正文。

用户来源、管理员权限和批准人不得从客户端字段直接采信。业务前端不能直接调用模型或持有机器密钥。跨系统接口必须由D-08固定信任目标、字段白名单、身份绑定、过期/重放防护及撤权规则。

模型工具与质量保护

独立模型只执行获准资料范围内的任务；Skills中的知识和写作要求按阶段加载，强制审批和权限落到代码。工具使用允许列表、任务根约束和资源限额。RAGFlow检索携带授权范围，来源失败、无命中与冲突分别记录。

产品质量先冻结content.json等实际内容合同和模板资产，不同时更换模板、生成器与Office。先对固定输入完成格式回归，再替换模型执行；同模型不同上下文也不能直接视为质量等价。长文并行章节使用同一事实版本，最终检查跨章一致性。

招聘结果与缓存绑定授权、原文、标准、规则和模型版本，程序负责加权。UNKNOWN不得自动按FAIL处理。转正AI只辅助，不成为状态机的批准者。经营和工程金额不交给模型作为权威计算。

部署与运维

先采用隔离数据库和脱敏样例。PostgreSQL可保存平台任务与执行检查点，但表/命名空间、迁移和清理归属分开；不借此合并原人事/经营库。文件目录按任务隔离并受服务端控制。

Office COM运行环境需单独验证服务身份、安装、并发与故障清理；不能宣称原Windows渲染在Linux容器自动兼容。必要时分离渲染worker，但不改渲染器来悄悄降低格式标准。

正式部署前确认TLS、网络、密钥、备份恢复和保留期。回退优先关闭新增入口/执行器并保留旧系统；有迁移时先验证向前/回退兼容，禁止直接恢复覆盖正式数据。平台故障不应迫使原经营台账停用。

9  可追踪实施任务

所有任务初始状态为未开始。只执行获批发布包；完成规范编写不等于完成本表任务。表中REQ对应模块spec，AT编号为AT加同一REQ，例如PRD-008对应AT-PRD-008。全量映射由qa检查生成。

任务清单

| 任务 | 范围与交付 | 覆盖需求 | 前置与完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-G01 | 固定仓库基线、人员权限矩阵和允许改动范围 | PLT-001、PLT-002 | D-03/D-09；基线清单，保留未提交成果证据 |
| T-G02 | 设计对象授权、接口、状态与最小可靠任务交接 | PLT-003、PLT-004、PLT-005、PLT-008 | T-G01/D-08；接口合同及故障测试设计获批 |
| T-G03 | 最小公共能力补齐，不重写既有功能 | PLT-001、PLT-002、PLT-003、PLT-004、PLT-005 | T-G02；正负向接口与并发幂等测试 |
| T-G04 | 审计、状态、清理及隔离备份恢复 | PLT-006、PLT-007、PLT-008 | T-G03/D-06/D-07；脱敏日志与恢复证据 |
| T-P01 | 固定模板/内容合同/原脚本及格式基线 | PRD-008 | D-02；固定内容结构与逐页格式回归 |
| T-P02 | 输入解析、缺项和授权知识检索 | PRD-001、PRD-004 | G0/D-01；来源保真及检索拒绝/故障测试 |
| T-P03 | 蓝图生成、判断条件、网页修改和批准 | PRD-002、PRD-003 | T-P01/T-P02/D-03；陈旧批准与重复批准测试 |
| T-P04 | 分章执行、局部修改、检查点与恢复 | PRD-004、PRD-005、PRD-006 | T-P03；中断、迟到写入、取消和预算测试 |
| T-P05 | 生成、渲染、成稿审核与版本下载 | PRD-007、PRD-008 | T-P04；质量/格式/权限验收及业务签认 |
| T-P06 | 同源可研与PPT扩展，分别验收 | PRD-009、PRD-010 | P1完成、P2单独批准、D-02扩展；两类样例独立证据 |
| T-H01 | 招聘身份、获批标准和许可边界 | HR-001、HR-003、HR-004 | G0/D-01/D-03；评分部分另需D-04，各部分分开记账 |
| T-H02 | JD需求、缺项、修改和确认 | HR-002 | T-H01身份和许可部分；不依赖D-04，缺项/版本测试及HR确认 |
| T-H03 | 独立简历分析、证据、计算、有限并发与复核 | HR-004、HR-005、HR-006、HR-007 | T-H01及D-04评分基线；样例、租约、未知项及人工决定测试 |
| T-H04 | 转正真实身份与原状态机接入 | HR-001、HR-008 | G0/D-03/D-07/D-08；不依赖H1，AI故障人工流程仍可执行 |
| T-B01 | 核对经营当前基线、身份与桥接范围 | BIZ-001、BIZ-006 | G0/D-08/旧端改动批准；原工作区保护与回退证据 |
| T-B02 | 总览、专项、明细与一致口径只读接入 | BIZ-002、BIZ-003 | T-B01；项目集合与金额/分页对照 |
| T-B03 | 刷新、附件/导出授权和故障回退 | BIZ-004、BIZ-005、BIZ-006 | T-B02/D-06；离线、撤权、缓存和原系统独立验证 |
| T-E01 | 专业与定额依据盘点，清单保真样例 | ENG-001、ENG-002 | E0批准；资料清单和D-05决策，不实现正式计价 |
| T-E02 | 候选推荐、人工审定与文件/API交接 | ENG-003、ENG-004 | T-E01/D-05/E1批准；独立人工样例逐项对照 |
| T-E03 | 版本、审批、差异与授权导出 | ENG-005 | T-E02；旧成果不覆盖和权限测试 |
| T-R01 | 当前发布包独立审查、性能/恢复与交付 | 该包全部REQ和适用PLT | 各功能AT通过；D-06/D-07、实测报告及负责人签认 |

执行纪律

每个任务先列允许修改的文件和对应AT，优先写能复现需求的测试，再最小实现。复用现有测试/组件，不添加与任务无关的抽象、框架、页面或格式修改。

多个执行者只在明确不重叠文件范围内并行，主执行者负责集成。审查者直接阅读spec和实际diff；不能只看实现者总结。没有独立审查者时如实记录，不虚构独立审查。

遇到阻塞记录决策ID、影响与解除条件，继续不受影响且已获批的任务。不得以绕过权限、伪造结果、修改正式数据或降低检查标准解除阻塞。

每次交付格式

报告本次发布包与规范版本、完成/部分完成/阻塞、REQ/AT结果、改动仓库/文件、实际测试命令与证据、旧系统回归与回退、未验证项和所需决策。未授权不自动创建提交、合并或推送；需要版本基线时先获得相应授权。

10  验收与证据规则

本文件规定未来业务验收，本轮未执行任何模块AT。文档排版和编号检查的通过不能填入业务验收。

验收登记

每个AT记录：规范版本、需求ID、测试ID、所属任务、负责人、环境/代码版本、输入样例及授权状态、实际命令或浏览器步骤、预期、实际、证据位置和结论。结果仅用未执行、通过、失败、阻塞、不适用；不适用须批准理由。

初始逐项登记见qa/acceptance-register.csv，所有结果为未执行。实施时应复制登记表到当前发布包证据目录，不能把此草案表当作已有通过记录。

分层证据

1. 单元与契约：输入、权限、版本、计算、状态机、幂等和错误分支。

2. 隔离集成：真实业务代码、独立数据库、受控模型或明确Mock、实际文件生成。

3. 真实依赖：获准模型/RAGFlow/旧端API；与Mock结果分别记录。

4. 浏览器：实际角色操作、下载、空错态、权限撤销；注明内嵌或Chrome/Edge及视口。

5. 业务：产品、HR、造价、经营负责人针对获批样例逐项复核。

6. 运维：目标数据库、重启恢复、备份还原、限额、清理及部署回退。

截图证明展示，不能单独证明后端权限；HTTP测试证明接口行为，不能冒称浏览器点击通过。历史报告必须关联到本次实际版本，未覆盖改动的结论需重跑。

质量与格式

产品：同一固定内容先比模板/结构，再检查实际渲染；关键事实、数量、来源与蓝图要求逐项复核。模型新输出的字数/分页可变化，获批格式规则不能降低。固定样例、长表格、长标题、图文混排及完整长文样例的覆盖由D-02确认。

人事：用HR批准的脱敏参考样例检查证据、UNKNOWN、关键条件误判及复核工作量，不以总分与旧版本一致作为唯一质量标准。合成数据适合权限与性能测试，不替代业务判断。

经营：同一用户、同一数据快照与筛选范围对照原系统；分别核对完整汇总与分页明细。工程：依据D-05逐行对照人工审定样例，容差必须预先批准。

性能基线

D-06必须填：硬件/部署、数据规模、文件大小/页数、并发与时长、模型/供应商限额、API P95、任务耗时、失败率、刷新时限、每任务/批次预算与重试上限。正式验收前不得留空。

统计任务排队、机器执行、外部模型、人工等待分别计时；P95说明总体还是批次分位数。优化前后在相同样例与口径下比较，同时报告质量回归，不能通过截断内容或降低检查换取速度。

发布闸门

每包必测清单如下；范围写法表示区间内每一个AT。公共基线已有证据仅在代码、依赖和环境仍适用且有复核记录时复用，受影响项必须重测。

| 发布包 | 必测业务验收及回归 |
| --- | --- |
| G0 | AT-PLT-001至008 |
| P1 | AT-PRD-001至008；全部AT-PLT |
| P2 | AT-PRD-009、010；回归AT-PRD-001至008和全部AT-PLT |
| H1 | AT-HR-001至007；全部AT-PLT；若只发布JD，须批准拆包，必测HR-001、002及全部AT-PLT，其余保留未交付 |
| H2 | AT-HR-001、008；全部AT-PLT |
| B1 | AT-BIZ-001至006；全部AT-PLT |
| E0 | 资料盘点由造价负责人签认；仅隔离验证ENG-001缺项阻断和ENG-002保真，不宣称E1通过 |
| E1 | AT-ENG-001至005；全部AT-PLT |

严重问题至少包括：未授权访问或外发、绕过人工批准、无法恢复的数据损坏、账务口径错误、正式成果关键事实或工程参数错误、重复/迟到任务破坏版本、关键流程无法完成。上述问题一律阻断相关发布；一般视觉问题可在不违反必需AT的前提下由负责人书面接受并记录修复计划。任何必需AT失败仍不得以降低严重级别绕过。

当前包全部必需AT通过；未处理严重权限、数据破坏和事实错误为零；负责人确认；D-06/D-07已落实；真实依赖与部署边界明确；回退可行。缺一项则只交部分完成或隔离试用，不宣布全量或生产验收通过。

外部模型、工程资料或审批人未就绪时，可交付契约/页面/合成验证，但必须列出阻塞。不可暗中换模型、恢复旧评分路线、开放公共文件或把不可用服务标正常。

11  交给AI的实施指令

以下指令用于规范获批后，每次只启动一个发布包。包名和已确认决策必须明确，不能让AI自行选择全量开发。

可复制指令

你正在维护现有企业AI协同平台。以本SDD规范包的获批版本为唯一需求基线。先读取README、specs/00-overview，以及本次发布包相关模块spec、PLAN、TASKS、ACCEPTANCE；不要一次实现全部模块。

第一步仅核查：当前目录和AGENTS规范、Git状态、相关代码、运行环境来源、适用D项和本次允许修改的范围。不得输出秘密或读取无关业务资料。给出需求ID到代码与测试的映射，以及真实缺口。若发布包、审批和修改范围尚未确认，停止相关写操作，集中列出阻塞；不要再次泛泛选型。

通过启动条件后：按任务依赖实现最小完整流程，保留用户未提交成果，复用已有业务规则与测试。先写/补适用测试，再实施、运行、审查、修复和复验。普通实现细节自行决定，不逐步等待；涉及范围、权限、数据外发、成本或破坏性操作时请求确认。

产品Word格式必须按PRD-008保留基线并回归；人事评分必须有D-04，不能混用旧Dify和新Skills；转正保留确定性状态机；经营不得重写财务口径；工程D-05不齐不得实现正式定额计价。全平台目标运行不得依赖WorkBuddy。

不自动合库、迁移正式数据、部署旧系统、推送、清理无关文件或创建新的通用框架。需要改旧项目时先提交文件级范围并获批；未获批期间可以完成无关且已授权的任务。

最终更新逐项验收登记并报告：完成程度、REQ/AT、改动文件、实际测试及证据、业务质量与格式结果、旧系统回归、回退、未验证项和待决策。测试未执行就写未执行；不得用截图、Mock或模型自述冒充真实集成与业务通过。

推荐启动方式

当前所有模块均为草案，建议先批准G0和P1相关决策，然后只启动T-G01、T-G02、T-P01的基线与设计工作。无真实模型授权时可先做固定内容格式回归，不发送公司资料。完成评审后再进入接口与模型执行实现。